贴砖劳务施工合同

甲方（委托方）：中建东方装饰有限公司

乙方（承包方）：

经甲、乙双方协商，甲方将成都市大运会图书馆四、五层贴砖项目劳务分包给乙方施工，为了明确甲、乙的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。

1. 施工地点：成都市龙泉驿区成都市大运会图书馆。
2. 施工内容：四、五层楼梯、公卫、过道铺贴地砖、石材。
3. 经甲、乙 双方多次协商，承包方式及计费标准：

楼梯贴砖材料到位，人工费50元每平方米包括平台过道、三角板、贴脚线（玻化砖加工成品）。

过道（800毫米\*800毫米坡化砖）38元每平米。

公共卫生间，墙地面铺贴45元每平米。

四、五楼平层石材铺贴（800毫米\*800毫米）45元每平米（不含勾缝）。

巷道窗台铺贴30元每米（以上铺贴不含保护和清洁）。

1. 甲方积极配合乙方施工，保质保量按时完成。
2. 付款方式：每人按100元一天支付生活费。抢工期间加班加点乙方高价支付工人工资甲方按20%上浮每项单价。完工后，工人未出场之前按80%支付工人工资，验收合格后两周内付清全部工资。
3. 工人人工费中不产生扣除质保金和劳务税票。

甲方签字（手印）： 身份证 ，手机

乙方签字（手印）： 身份证 ，手机

签署时间： 年 月 日